
	[image: image1.emf]
Муниципальный округ Архангельской области 
«Город Северодвинск»

	АДМИНИСТРАЦИЯ северодвинскА

РАСПОРЯЖЕНИЕ




	от ………………№ ……………….

г. Северодвинск Архангельской области

               


Об утверждении годового отчета о реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Город Северодвинск» 
за 2025 финансовый год
В соответствии с пунктами 55–57 Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ Северодвинска, утвержденного постановлением Администрации Северодвинска 
от 30.10.2013 № 426-па:

1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Город Северодвинск», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 23.12.2015 № 625-па,
за 2025 финансовый год.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска разместить настоящее распоряжение 
в сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).

Глава Северодвинска
И.В. Арсентьев

Никитин Николай Николаевич
58-41-26
	
	УТВЕРЖДЕН

распоряжением 
Администрации Северодвинска 

от____________ №_________


Отчет 

о реализации и оценке эффективности муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
на объектах городского хозяйства муниципального образования «Город Северодвинск» за 2025 финансовый год

Ответственный исполнитель муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
на объектах городского хозяйства муниципального образования «Город Северодвинск», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 23.12.2015 № 625-па (в редакции от 02.04.2026) (далее – Программа), – Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта 
и связи Администрации Северодвинска (далее – Комитет ЖКХ, ТиС). 

Соисполнители Программы – Управление образования Администрации Северодвинска, Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска, Администрация Северодвинска, Управление общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска, Отдел физической культуры и спорта Администрации Северодвинска.
Участники Программы – муниципальные учреждения, управляющие организации, ресурсоснабжающие организации, подрядные организации, собственники помещений в многоквартирных домах.
Цель Программы – повышение эффективности использования энергетических ресурсов на объектах социальной сферы, органов местного самоуправления и в многоквартирных домах.

Реализация Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Город Северодвинск» связана с выполнением следующих подпрограмм:  
подпрограмма 1 «Энергосбережение   и   повышение   энергетической эффективности объектов социальной сферы и органов местного самоуправления»;

подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде».

Обеспечение деятельности ответственного исполнителя Программы отражено в муниципальной программе «Обеспечение комфортного 
и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Город Северодвинск».

Общее количество мероприятий (административных мероприятий) Программы, предусмотренных к реализации в 2025 году, составляет
7 единиц.
	
	Программная часть <1>
	Обеспечивающая       подпрограмма

	Количество мероприятий, предусмотренных 

к реализации в 2025 году
	3
	

	Количество административных мероприятий, предусмотренных 

к реализации в 2025 году
	4
	

	Итого
	7
	


<1> – за исключением обеспечивающей подпрограммы

1. Оценка фактического использования финансовых ресурсов 
и достижения показателей Программы

1.1. Сведения о финансовом обеспечении Программы в 2025 году:
Таблица 1
	Источник финансирования
	Расходы, тыс. руб.

	
	предусмотрено решением Совета депутатов Северодвинска от 12.12.2024
№ 181 <2>
	предусмотрено решением Совета депутатов Северодвинска от 20.02.2025
№ 185 <3>
	предусмотрено решением Совета депутатов Северодвинска от 24.04.2025
№ 204 <4>
	предусмотрено решением Совета депутатов Северодвинска от 26.06.2025
№ 210 <5>
	предусмотрено решением Совета депутатов Северодвинска от 25.09.2025
№ 222 <6>
	предусмотрено решением Совета депутатов Северодвинска от 27.11.2025
№ 240 <7>
	сводная бюджет-ная роспись на 31.12.2025
	кассовое исполнение/ фактические расходы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Федеральный

бюджет
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×

	Областной бюджет
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×

	Местный

бюджет
	2 215,0
	2 215,0
	2 215,0
	2 215,0
	1 915,0
	1 567,2
	1 506,5
	1 247,4

	Государственные фонды
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×

	Итого бюджетных средств
	2 215,0
	2 215,0
	2 215,0
	2 215,0
	1 915,0
	1 567,2
	1 506,5
	1 247,4

	Внебюджетные источники <8>
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×

	Итого по всем источникам финансирования, 

в том числе:
	2 215,0
	2 215,0
	2 215,0
	2 215,0
	1 915,0
	1 567,2
	1 506,5
	1 247,4

	Программная часть
	2 215,0
	2 215,0
	2 215,0
	2 215,0
	1 915,0
	1 567,2
	1 506,5
	1 247,4


<2> – на начало отчетного года;

<3> – по февральской сессии;

<4> – по апрельской сессии;

<5> – по июньской сессии;

<6> – по сентябрьской сессии;

<7> – по ноябрьской сессии;

<8> – решениями Совета депутатов Северодвинска не утверждаются

1.2. Сведения о привлечении бюджетных ассигнований в рамках государственных программ (федеральных целевых программ) Российской Федерации и государственных программ Архангельской области в 2025 году.
Бюджетные ассигнования в рамках государственных программ (федеральных целевых программ) Российской Федерации и государственных программ Архангельской области в 2025 году не привлекались.

1.3. Оценка достижения показателей, выполнения мероприятий (административных мероприятий) Программы в 2025 году.
1.3.1. Сведения о достижении плановых значений показателей цели Программы:
Таблица 3
	Критерий
	Значение

 за 2025 год

	Количество показателей цели
	6

	Средний индекс достижения плановых значений показателей целей Программы
	1,013

	Общее количество показателей целей Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2
	5


Не достигнуты плановые значения следующих показателей цели:
Таблица 4
	Наименование показателя
	Единица измерения показателя
	Значение показателя за 2025 год
	Причины

отклонения

	
	
	план
	факт
	

	Показатель 3 «Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)»
	Гкал/ кв. м
	0,198
	0,255
	Фактический объем тепловой энергии выше запланированного значения в связи с тем, что вводились вновь построенные дома (увеличение тепловой нагрузки)

	Показатель 6 «Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)»
	кВтч/кв. м
	28,800
	30,810
	Фактическое потребление электрической энергии 
за 2025 год многоквартирными домами выше запланированного значения на 6,52 % в связи с введением в эксплуатацию вновь построенных МКД (дополнительная электрическая нагрузка)


1.3.2. Сведения о достижении плановых значений показателей задач подпрограмм Программы:
Таблица 5
	
Критерий
	Значение

 за 2025 год

	Количество показателей задач Программы
	10

	Средний индекс достижения плановых значений показателей задач Программы
	0,953

	Общее количество показателей задач Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2
	9


Не достигнуты плановые значения следующих показателей задач:
Таблица 6
	Наименование показателя, задачи, подпрограммы
	Единица измерения показателя
	Значение показателя за 2025 год
	Причины

отклонения

	
	
	план
	факт
	

	Показатель 1 
задачи 2 подпрограммы 1 «Объем потребленного холодного водоснабжения»
	куб. м
	800,000
	942,800
	Фактическое значение объема потребленного холодного водоснабжения выше планового в связи с большим потреблением холодного водоснабжения на собственные нужды

	Показатель 2 
задачи 2 подпрограммы 1 «Удельный расход холодной воды, потребляемой объектами социальной сферы»
	куб. м / кв. м
	0,128
	0,150
	Фактическое значение удельного расхода потребленного холодного водоснабжения выше планового в связи с большим потреблением холодного водоснабжения на собственные нужды

	Показатель 1 
задачи 2 подпрограммы 2 «Доля объемов горячей воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Город Северодвинск»
	процент
	71
	56,61
	Фактическое потребление горячей воды по индивидуальным приборам учета ниже запланированного значения в связи с тем, 
что часть индивидуальных приборов учета горячей воды выводилась из эксплуатации для очередной поверки

	Показатель 2 
задачи 2 подпрограммы 2 «Доля объемов холодной воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Город Северодвинск»
	процент
	71
	62,6
	Фактическое потребление холодной воды по индивидуальным приборам учета ниже запланированного значения в связи с тем, что часть индивидуальных приборов учета холодной воды выводилась из эксплуатации для очередной поверки


1.3.3. Сведения о достижении плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм Программы:
Таблица 7
	Критерий
	Значение

 за 2025 год

	Количество показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы
	10

	Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы
	1,000

	Общее количество показателей мероприятий (административных мероприятий) Программы в отчетном финансовом году, значение индекса достижения плановых значений которых по итогам отчетного финансового года более или равно 0,8 и менее или равно 1,2
	10


В 2025 году достигнуты все плановые значения показателей мероприятий (административных мероприятий).
Сведения о фактическом использовании финансовых ресурсов 
и степени достижения плановых значений показателей в разрезе мероприятий (административных мероприятий) приведены в приложении 1.

2. Основные результаты реализации Программы за 2025 год

По итогам реализации Программы в 2025 году созданы благоприятные условия для:
обеспечения рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий на объектах социальной сферы и органов местного самоуправления;

сокращения потребления и повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде.

Достигнуты целевые показатели Программы:
показатель 1 «Удельный расход тепловой энергии объектами социальной сферы и органов местного самоуправления, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)»;

показатель 2 «Удельный расход электрической энергии объектами социальной сферы и органов местного самоуправления, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)»;

показатель 4 «Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

показатель 5 «Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)».
2.1. Фактические результаты реализации подпрограмм Программы. 

2.1.1. Фактические результаты реализации подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы и органов местного самоуправления».

По подпрограмме 1 с целью достижения задачи 1 «Снижение объемов потребления используемой электрической и тепловой энергии на объектах социальной сферы и органов местного самоуправления» по результатам рекомендаций проведенных энергетических обследований в 2025 году выполнены следующие работы:

на объектах Управления культуры и туризма Администрации Северодвинска установлено 200 ед. энергосберегающих светильников;
заменены электрические щиты в здании Администрации Северодвинска в количестве 5 ед.;
проведен мониторинг использования энергетических ресурсов 
на объектах социальной сферы и органов местного самоуправления, представлены отчеты в Комплексную информационно-аналитическую систему Архангельской области в количестве 344 ед.

По подпрограмме 1 с целью достижения задачи 2 «Снижение объемов потребления используемого водоснабжения на объектах социальной сферы» выполнено административное мероприятие 2.02 «Предоставление информации потребителям объектов социальной сферы о необходимости ресурсосбережения», объект социальной сферы оповещен 
о необходимости ресурсосбережения.

2.1.2. Фактические результаты реализации подпрограммы 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в жилищном фонде».
По подпрограмме 2 с целью достижения задачи 1 «Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения коллективных приборов учета энергетических ресурсов при осуществлении расчетов 
за энергетические ресурсы в многоквартирных домах» в 2025 году выполнено административное мероприятие 1.02 «Предоставление информации жителям о возможных решениях по энергосберегающим мероприятиям и по повышению энергетической эффективности многоквартирных домов», доля многоквартирных домов, жители которых проинформированы управляющей организацией о возможных решениях 
по энергосберегающим мероприятиям и по повышению энергетической эффективности многоквартирных домов, составила 100 %.
По подпрограмме 2 с целью достижения задачи 2 «Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов при осуществлении расчетов 
за энергетические ресурсы в многоквартирных домах» в 2025 году выполнены работы по установке (замене) индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов. В муниципальных жилых помещениях установлено 39 индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов, в том числе 24 индивидуальных прибора учета горячей воды, 15 индивидуальных приборов учета холодной воды. Выполнены работы по поверке 
80 индивидуальных приборов учета в муниципальных жилых помещениях. Поверку прошли 39 индивидуальных приборов учета горячей воды, 
41 индивидуальный прибор учета холодной воды.
По итогам реализации мероприятий Программы планируемые 
в 2025 году ключевые показатели достигнуты, снизилось общее потребление тепловой и электрической энергии объектами социальной сферы и органами местного самоуправления в сравнении с плановым значением. Выбранные направления Программы результативны, а финансовые средства использованы рационально.
3. Результаты деятельности ответственного исполнителя 
по управлению реализацией Программы и предложения по дальнейшему совершенствованию управления реализацией Программы

3.1. Выполнение Плана реализации Программы, взаимодействие ответственного исполнителя, соисполнителей и участников Программы.

План реализации Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Город Северодвинск» на 2025 год утвержден заместителем Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству 01.02.2025. Изменения в план реализации Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
на объектах городского хозяйства муниципального образования «Город Северодвинск» на 2025 год утверждены заместителем Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству 01.10.2025. В соответствии 
с утвержденным планом осуществлялось управление реализацией Программы ответственным исполнителем и соисполнителями Программы. 

Всего по плану реализации программы предусмотрено выполнение 
3 мероприятий, 4 административных мероприятий, 5 контрольных событий. 
3 мероприятия Программы выполнены в срок. Степень выполнения плана реализации муниципальной программы составляет 100,0 балла – высокая.
Ответственным исполнителем осуществлялось общее руководство 
и контроль за реализацией Программы, проводился анализ и формировались предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов Программы, в том числе по предложениям соисполнителей. Предложения соисполнителей по внесению изменений в Программу поступали ответственному исполнителю в связи с изменением объемов финансирования мероприятий подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы и органов местного самоуправления» при корректировке расходов местного бюджета 
в 2025 году.
Управлением образования Администрации Северодвинска, Управлением культуры и туризма Администрации Северодвинска, Управлением делами Администрации Северодвинска, Управлением общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска, Отделом физической культуры и спорта Администрации Северодвинска в пределах своей компетенции осуществлялось руководство 
и текущее управление реализацией подпрограммы 1. Во всех бюджетных 
и автономных учреждениях разработаны планы по выполнению энергосберегающих мероприятий, в соответствии с которыми реализовывались мероприятия подпрограммы 1 в 2025 году. Подведомственные учреждения ежемесячно представляли отчеты соисполнителям Программы о потреблении энергоресурсов, также вся информация была занесена в Комплексную информационно-аналитическую систему Архангельской области в соответствии с Положением 
о государственной информационной системе Архангельской области «Комплексная информационно-аналитическая система Архангельской области», утвержденным постановлением Правительства  Архангельской области от 11.10.2011 № 356-пп. Соисполнителями проводился комплексный анализ направленной информации, а также контроль потребления лимитированных услуг.

Соисполнители программных мероприятий ежеквартально 
в установленном порядке отчитывались перед ответственным исполнителем о целевом использовании выделенных им финансовых средств, о достижении показателей по установленным формам.

Комитет ЖКХ, ТиС осуществляет общее руководство и контроль 
за реализацией муниципальной программы, разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для ее реализации, проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов программы. В течение 2025 года Комитет ЖКХ, ТиС осуществлял мониторинг реализации муниципальной программы, включающий в себя:

ежеквартальное представление соисполнителями отчетов о выполнении программных мероприятий, анализ представленных отчетов, оценка выполнения соисполнителями программных мероприятий;

формирование итогового отчета о реализации Программы за отчетный период.

Эффективность реализации Программы по итогам 2025 года оценивается как умеренно эффективная. Между ответственным исполнителем и соисполнителями Программы выстроены конструктивные взаимоотношения. Порядок взаимодействия между ответственным исполнителем и соисполнителями Программы планируется сохранить для реализации Программы в последующие периоды.
3.2. Сведения о внесении изменений в Программу:
Таблица 8
	№ п/п
	Вид нормативного правового акта о внесении изменений в Программу
	Дата утверждения нормативного правового акта
	Номер нормативного правового акта
	Причины внесения изменений в Программу и их влияние на достижение показателей цели и задач

	1
	Постановление Администрации Северодвинска
	04.08.2025
	328-па
	Постановление Администрации Северодвинска «О внесении изменений 
в постановление Администрации Северодвинска от 23.12.2015 № 625-па» было разработано 

в целях уточнения объемов финансирования мероприятий программы и их показателей в соответствии 
с решением Совета депутатов Северодвинска 
от 12.12.2024 № 181 
«О бюджете муниципального округа Архангельской области «Город Северодвинск» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов». 

Разработка постановления была связана с изменением объемов финансовых средств подпрограммы 1, подпрограммы 2:

изменены объемы финансирования мероприятий 1.01, 1.05, 1.06, 1.08, 1.14, 1.21, 1. 22, задачи 1, 2.01 задачи 2 подпрограммы 1; изменены объемы финансирования мероприятия 2.01 задачи 2 подпрограммы 2. Изменены значения показателя 2, показателя 4, показателя 5 цели Программы. Изменено значение показателя 1, показателя 2 задачи 2 подпрограммы 1. Изменены значения показателя 1, показателя 2, задачи 1, подпрограммы 2. Изменено значение показателя 3, задачи 2, подпрограммы 2

	2
	Постановление Администрации Северодвинска
	24.11.2025
	447-па
	Постановление Администрации Северодвинска «О внесении изменения в приложение 4 к 
муниципальной программе «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Город Северодвинск» было разработано 

в целях уточнения объемов финансирования мероприятий программы и их показателей в соответствии 
с решением Совета депутатов Северодвинска 
от 26.06.2025 № 210
«О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска 
«О бюджете муниципального округа Архангельской области «Город Северодвинск» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».
Разработка постановления была связана с изменением объемов финансовых средств подпрограммы 1:

изменены объемы финансирования мероприятия 1.21 задачи 1 подпрограммы 1. Значения показателей цели и задач не изменились

	3
	Постановление Администрации Северодвинска
	23.01.2026
	19-па
	Постановление Администрации Северодвинска «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Город Северодвинск» было разработано 

в целях уточнения объемов финансирования мероприятий программы и их показателей в соответствии 
с решением Совета депутатов Северодвинска 
от 25.09.2025 № 222
«О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска 
«О бюджете муниципального округа Архангельской области «Город Северодвинск» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

Разработка постановления была связана с изменением объемов финансовых средств подпрограммы 2:

изменены объемы финансирования мероприятия 1.01 задачи 1 подпрограммы 2. Значения показателей цели и задач не изменились

	4
	Постановление Администрации Северодвинска
	11.02.2026
	59-па
	Постановление Администрации Северодвинска «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Город Северодвинск» было разработано 

в целях уточнения объемов финансирования мероприятий программы и их показателей в соответствии 
с решением Совета депутатов Северодвинска 
от 27.11.2025 № 240
«О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска 
«О бюджете муниципального округа Архангельской области «Город Северодвинск» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

Разработка постановления была связана с изменением объемов финансовых средств подпрограммы 2:

изменены объемы финансирования мероприятия 2.01 задачи 2 подпрограммы 2. Значения показателей цели и задач не изменились

	5
	Постановление Администрации Северодвинска
	02.04.2026
	154-па
	Постановление Администрации Северодвинска «О внесении изменений 
в муниципальную программу «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Город Северодвинск» было разработано 

в целях уточнения объемов финансирования мероприятий программы и их показателей в соответствии со сводной бюджетной росписью на 31.12.2025. Разработка постановления была связана с изменением объемов финансовых средств подпрограммы 2:

изменены объемы финансирования мероприятий 2.01, задачи 2 подпрограммы 2.
Значения показателей цели и задач не изменились


Информация об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы представлена в приложении 2.
3.3. Предложения по дальнейшей реализации Программы.

В 2025 году ответственным исполнителем Программы принято решение о завершении реализации Программы и разработке новой муниципальной программы с периодом реализации 2026–2031 годы.

В целях совершенствования механизма управления реализацией Программы необходимо продолжать работу по обеспечению согласованности взаимодействия ответственного исполнителя 
и соисполнителей Программы, в том числе своевременному уведомлению 
о предложениях по внесению изменений в решение о бюджете Северодвинска. 

В целях совершенствования управления реализацией Программы необходим контроль за достижением плановых значений показателей 
и своевременная корректировка плановых значений показателей в течение финансового года.
По итогам 2025 года организацию управления реализацией Программы можно считать удовлетворительной.
4. Анализ рисков реализации Программы и принятые меры по их минимизации
Таблица 9
	Наименование риска
	Влияние риска на достижение цели Программы
	Группа риска

<5>
	Меры по преодолению негативных последствий риска

	Внешний риск

	Изменение федерального и областного законодательства
	Изменения в законодательстве могут привести к ужесточению требований к энергоэффективности или, наоборот, к снижению поддержки программ по энергосбережению. Это может затруднить реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности использования энергетических ресурсов, из-за необходимости адаптации к новым нормам или сокращения финансирования
	4
	Регулярный мониторинг изменений в законодательстве на федеральном и региональном уровнях.

Своевременные изменения программы к новым требованиям.

Разработка гибкой стратегии, позволяющей быстро реагировать на изменения

	Сокращение бюджетного финансирования, связанное с нехваткой денежных средств на осуществление мероприятий муниципальной программы
	Нехватка средств может привести к отмене или сокращению запланированных мероприятий, что напрямую повлияет на достижение цели. Без достаточного финансирования невозможно будет внедрить энергоэффективные технологии или провести необходимые работы на объектах социальной сферы и в многоквартирных домах
	4
	Оптимизация расходов и пересмотр приоритетов в рамках Программы


	Форс-мажорные обстоятельства
	Чрезвычайные ситуации (природные катастрофы, пандемии и т.д.) могут привести к приостановке или полному прекращению реализации программы. Это может вызвать задержки в достижении целей или даже сделать их недостижимыми в краткосрочной перспективе
	3
	Оперативные взаимодействия между ответственным исполнителем и соисполнителями Программы для минимизации рисков форс-мажорных обстоятельств

	Внутренний риск

	Несоблюдение сроков реализации муниципальной программы
	Несоблюдение сроков реализации Программы может

привести к задержке внедрения энергосберегающих мероприятий, что напрямую влияет

на сроки достижения целевых показателей энергосбережения и повышения

энергоэффективности на объектах социальной сферы, в органах местного

самоуправления и многоквартирных домах. Это отсрочит получение экономического

эффекта от реализации Программы и снижение потребления энергоресурсов
	3
	Детальное планирование работ для четкого отслеживания зависимостей между задачами.
Регулярный мониторинг выполнения этапов Программы.
Своевременные внесения изменения в план реализации Программы

	Неэффективное расходование денежных средств
	Неэффективное расходование средств приводит к тому, что при использовании выделенного объема финансирования достигаются более низкие результаты энергосбережения, чем могли бы быть достигнуты. Это снижает общую результативность Программы энергосбережения и не позволяет достичь максимально возможного сокращения потребления энергоресурсов
	3
	Сбор ежеквартальных отчетов о реализации Программы.
Обеспечение прозрачности информации о расходовании средств.

Организация контроля результатов по основным направлениям реализации Программы

	Неосвоение выделенных денежных средств
	Неосвоение выделенных средств приводит к невыполнению запланированных мероприятий по энергосбережению, что делает невозможным достижение целевых показателей энергоэффективности. Это напрямую препятствует реализации цели Программы по повышению эффективности использования энергетических ресурсов
	4
	Разработка четких планов реализации мероприятий Программы.
Регулярный (ежеквартальный) мониторинг исполнения бюджета Программы.
Своевременное перераспределение средств между мероприятиями программы при возникновении рисков неосвоения.
Обеспечение координации между всеми участниками Программы для предотвращения неосвоения денежных средств


<5> Группы рисков:

«1» – низкая вероятность наступления риска и низкое влияние риска 
на достижение цели Программы; 

«2» – высокая вероятность наступления риска, но низкое влияние риска на достижение цели Программы; 

«3» – низкая вероятность наступления риска, но высокое влияние риска на достижение цели Программы;

«4» – высокая вероятность наступления риска и высокое влияние риска на достижение цели Программы.

5. Оценка эффективности реализации Программы за 2025 год
В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы Северодвинска, утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па, по итогам 2025 года:

Таблица 10
	№ п/п
	Наименование критерия
	Значение критерия

	1
	Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы
	0,828

	2
	Индекс достижения плановых значений показателей Программы
	0,989

	3
	Показатель качества планирования Программы
	0,923

	4
	Коэффициент управления муниципальной программой
	0,000

	5
	Критерий эффективности реализации Программы
	0,882

	6
	Оценка эффективности реализации Программы
	Умеренно эффективный уровень реализации муниципальной программы в отчетном периоде


	

	Приложение 1

к отчету о реализации и оценке эффективности муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Город Северодвинск» за 2025 финансовый год, 
утвержденному распоряжением Администрации Северодвинска

от ______________ №___________


	Сведения

о реализации муниципальной программы 



	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Город Северодвинск» 
за 2025 год




	Ответственный исполнитель 

	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска

	                                     (наименование исполнительного органа Администрации Северодвинска)

	Соисполнители

	Управление образования Администрации Северодвинска, Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска, Управление общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска, Администрация Северодвинска, Отдел физической культуры и спорта Администрации Северодвинска

	                                     (наименование исполнительного органа Администрации Северодвинска)


	Аналитический код
	Источник финансирования
	Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели
	Единица измерения
	Результаты реализации программы в 2025 году

	Программа
	Цель программы
	Подпрограмма
	Задача подпрограммы
	Мероприятие (подпрограммы или административное)
	
	
	
	План
	Факт
	Индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей
	Причины отклонений от плана
	Условие расчета индекса показателя

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	P
	0
	0
	0
	0
	0
	
	Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Город Северодвинск»
	тыс. рублей
	1 506,5
	1 247,4
	0,828
	
	

	P
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	1 506,5
	1 247,4
	0,828
	
	

	P
	0
	0
	0
	0
	0
	
	Программная часть
	тыс. рублей
	1 506,5
	1 247,4
	0,828
	
	

	P
	1
	0
	0
	0
	0
	
	Цель «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на объектах социальной сферы, органов местного самоуправления и в многоквартирных домах»
	тыс. рублей
	1 506,5
	1 247,4
	0,828
	
	

	P
	1
	0
	0
	0
	0
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	1 506,5
	1 247,4
	0,828
	
	

	P
	1
	0
	0
	0
	0
	
	Показатель 1 «Удельный расход тепловой энергии объектами социальной сферы и органов местного самоуправления, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)»
	Гкал/кв.м
	0,196
	0,189
	1,037
	Снижение потребления тепловой энергии объектов социальной сферы связано с инерционностью внедренных мероприятий по энергосбережению за предыдущие периоды
	2

	P
	1
	0
	0
	0
	0
	
	Показатель 2 «Удельный расход электрической энергии объектами социальной сферы и органов местного самоуправления, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)»
	кВтч/кв.м
	19,700
	19,200
	1,026
	Снижение потребления электрической энергии объектов социальной сферы связано с инерционностью внедренных мероприятий по энергосбережению за предыдущие периоды (увеличение количества установленных энергосберегающих светильников)
	2

	P
	1
	0
	0
	0
	0
	
	Показатель 3 «Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)»
	Гкал/кв.м
	0,198
	0,255
	0,776
	Фактический объем тепловой энергии выше запланированного значения в связи с тем, что вводились вновь построенные дома (увеличение тепловой нагрузки)
	2

	P
	1
	0
	0
	0
	0
	
	Показатель 4 «Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)»
	куб. м / кв. м
	0,999
	0,845
	1,182
	Снижение объемов потребления горячей воды связано с установкой индивидуальных приборов учета ресурса нанимателями муниципальных помещений и собственниками
	2

	P
	1
	0
	0
	0
	0
	
	Показатель 5 «Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)»
	куб. м / кв. м
	1,490
	1,330
	1,120
	Фактическое потребление холодной воды ниже запланированного значения в связи с реализацией мероприятий по установке индивидуальных приборов учета холодной воды, а также информированием граждан о необходимости ресурсосбережения
	2

	P
	1
	0
	0
	0
	0
	
	Показатель 6 «Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади)»
	кВтч/кв.м
	28,800
	30,810
	0,935
	Фактическое потребление электрической энергии 
за 2025 год многоквартирными домами выше запланированного значения на 6,52 % в связи с введением в эксплуатацию вновь построенных МКД (дополнительная электрическая нагрузка)
	2

	P
	1
	1
	0
	0
	0
	
	Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы и органов местного самоуправления»
	тыс. рублей
	1 105,0
	1 105,0
	1,000
	
	

	P
	1
	1
	0
	0
	0
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	1 105,0
	1 105,0
	1,000
	
	

	P
	1
	1
	1
	0
	0
	
	Задача 1 «Снижение объемов потребления используемой электрической и тепловой энергии на объектах социальной сферы и органов местного самоуправления»
	тыс. рублей
	1 105,0
	1 105,0
	1,000
	
	

	P
	1
	1
	1
	0
	0
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	1 105,0
	1 105,0
	1,000
	
	

	P
	1
	1
	1
	0
	0
	
	Показатель 1 «Объем потребленной электрической энергии»
	тыс.кВт.*час
	8 650,000
	8 461,480
	1,022
	Снижение потребления электрической энергии объектов социальной сферы связано с инерционностью внедренных мероприятий по энергосбережению за предыдущие периоды (увеличение количества энергосберегающих светильников)
	2

	P
	1
	1
	1
	0
	0
	
	Показатель 2 «Объем потребленной тепловой энергии»
	Гкал
	85 500,000
	83 134,370
	1,028
	Снижение потребления тепловой энергии объектов социальной сферы связано с инерционностью внедренных мероприятий по энергосбережению за предыдущие периоды
	2

	P
	1
	1
	1
	0
	1
	
	Мероприятие 1.01 «Выполнение работ по модернизации систем освещения помещений с применением энергосберегающих технологий объектов Управления культуры и туризма Администрации Северодвинска»
	тыс. рублей
	37,8
	37,8
	1,000
	
	

	P
	1
	1
	1
	0
	1
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	37,8
	37,8
	1,000
	
	

	P
	1
	1
	1
	0
	1
	
	Показатель 1 «Количество установленных энергоэффективных источников света»
	единиц
	200,000
	200,000
	1,000
	
	1

	P
	1
	1
	1
	1
	1
	
	Административное мероприятие 1.11 «Проведение мониторинга использования энергетических ресурсов на объектах социальной сферы и органов местного самоуправления»
	да/нет
	да
	да
	 - 
	
	

	P
	1
	1
	1
	1
	1
	
	Показатель 1 «Количество отчетов, предоставленных в Комплексную информационно-аналитическую систему Архангельской области»
	единиц
	344,000
	344,000
	1,000
	
	1

	P
	1
	1
	1
	2
	2
	
	Мероприятие 1.22 «Замена электрических сетей, устройств защитного отключения, автоматических выключателей и электрических щитов в здании Администрации Северодвинска»
	тыс. рублей
	1 067,2
	1 067,2
	1,000
	
	

	P
	1
	1
	1
	2
	2
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	1 067,2
	1 067,2
	1,000
	
	

	P
	1
	1
	1
	2
	2
	
	Показатель 1 «Количество замененных электрических щитов в здании Администрации Северодвинска»
	единиц
	5,000
	5,000
	1,000
	
	1

	P
	1
	1
	2
	0
	0
	
	Задача 2 «Снижение объемов потребления используемого водоснабжения на объектах социальной сферы»
	тыс. рублей
	0,0
	0,0
	
	
	

	P
	1
	1
	2
	0
	0
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	0,0
	0,0
	
	
	

	P
	1
	1
	2
	0
	0
	
	Показатель 1 «Объем потребленного холодного водоснабжения»
	куб. м
	800,000
	942,800
	0,849
	Фактическое значение объема потребленного холодного водоснабжения выше планового в связи с большим потреблением холодного водоснабжения на собственные нужды
	2

	P
	1
	1
	2
	0
	0
	
	Показатель 2 «Удельный расход холодной воды, потребляемой объектами социальной сферы»
	куб. м / кв. м
	0,128
	0,150
	0,853
	Фактическое значение удельного расхода потребленного холодного водоснабжения выше планового в связи с большим потреблением холодного водоснабжения на собственные нужды
	2

	P
	1
	1
	2
	0
	2
	
	Административное мероприятие 2.02 «Предоставление информации потребителям объектов социальной сферы о необходимости ресурсосбережения»
	да/нет
	да
	да
	 - 
	
	

	P
	1
	1
	2
	0
	2
	
	Показатель 1 «Количество объектов социальной сферы, в которых потребители оповещены о необходимости ресурсосбережения»
	единиц
	1,000
	1,000
	1,000
	
	1

	P
	1
	2
	0
	0
	0
	
	Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде»
	тыс. рублей
	401,5
	142,4
	0,355
	
	

	P
	1
	2
	0
	0
	0
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	401,5
	142,4
	0,355
	
	

	P
	1
	2
	1
	0
	0
	
	Задача 1 «Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения коллективных приборов учета энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы в многоквартирных домах»
	тыс. рублей
	0,0
	0,0
	
	
	

	P
	1
	2
	1
	0
	0
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	0,0
	0,0
	
	
	

	P
	1
	2
	1
	0
	0
	
	Показатель 1 «Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Город Северодвинск»
	процентов
	84,600
	88,170
	1,042
	Объем тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных приборов учета, увеличился в связи с увеличением установленных общедомовых приборов учета, в том числе за счет введенных в эксплуатацию вновь построенных МКД
	1

	P
	1
	2
	1
	0
	0
	
	Показатель 2 «Доля объемов горячей воды, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Город Северодвинск»
	процентов
	93,100
	95,850
	1,030
	Доля объемов горячей воды, оплата которой осуществляется с использованием ОДПУ, увеличилась в связи с увеличением установленных общедомовых приборов учета, в том числе за счет введенных в эксплуатацию вновь построенных МКД
	1

	P
	1
	2
	1
	0
	0
	
	Показатель 3 «Доля объемов холодной воды, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Город Северодвинск»
	процентов
	92,100
	93,780
	1,018
	Доля объемов холодной воды, оплата которой осуществляется с использованием ОДПУ, увеличилась в связи с увеличением установленных общедомовых приборов учета, в том числе за счет введенных в эксплуатацию вновь построенных МКД
	1

	P
	1
	2
	1
	0
	2
	
	Административное мероприятие 1.02 «Предоставление информации жителям о возможных решениях по энергосберегающим мероприятиям и по повышению энергетической эффективности многоквартирных домов»
	да/нет
	да
	да
	 - 
	
	

	P
	1
	2
	1
	0
	2
	
	Показатель 1 «Доля многоквартирных домов, жители которых проинформированы управляющей организацией о возможных решениях по энергосберегающим мероприятиям и по повышению энергетической эффективности многоквартирных домов»
	процентов
	100,000
	100,000
	1,000
	
	1

	P
	1
	2
	2
	0
	0
	
	Задача 2 «Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы в многоквартирных домах»
	тыс. рублей
	401,5
	142,4
	0,355
	
	

	P
	1
	2
	2
	0
	0
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	401,5
	142,4
	0,355
	
	

	P
	1
	2
	2
	0
	0
	
	Показатель 1 «Доля объемов горячей воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Город Северодвинск»
	процентов
	71,000
	56,610
	0,797
	Фактическое потребление горячей воды по индивидуальным приборам учета ниже запланированного значения в связи с тем, что часть индивидуальных приборов учета горячей воды выводилась из эксплуатации для очередной поверки
	1

	P
	1
	2
	2
	0
	0
	
	Показатель 2 «Доля объемов холодной воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Город Северодвинск»
	процентов
	71,000
	62,600
	0,882
	Фактическое потребление холодной воды по индивидуальным приборам учета ниже запланированного значения в связи с тем, что часть индивидуальных приборов учета холодной воды выводилась из эксплуатации для очередной поверки
	1

	P
	1
	2
	2
	0
	0
	
	Показатель 3 «Доля объемов электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования «Город Северодвинск»
	процентов
	95,000
	96,270
	1,013
	Объем электрической энергии, оплата которой осуществляется с использованием ИПУ, выше планового значения в связи с выполнением мероприятий по установке МПУ в муниципальных помещениях, а также с тем, что во вновь построенных МКД все квартиры оснащены ИПУ
	1

	P
	1
	2
	2
	0
	1
	
	Мероприятие 2.01 «Установка индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в муниципальных помещениях многоквартирных домов»
	тыс. рублей
	401,5
	142,4
	0,355
	
	

	P
	1
	2
	2
	0
	1
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	401,5
	142,4
	0,355
	
	

	P
	1
	2
	2
	0
	1
	
	Показатель 1 «Количество установленных индивидуальных приборов учета горячей воды»
	единиц
	24,000
	24,000
	1,000
	
	1

	P
	1
	2
	2
	0
	1
	
	Показатель 2 «Количество установленных индивидуальных приборов учета холодной воды»
	единиц
	15,000
	15,000
	1,000
	
	1

	P
	1
	2
	2
	0
	1
	
	Показатель 5 «Количество поверенных индивидуальных приборов учета горячей воды»
	единиц
	39,000
	39,000
	1,000
	
	1

	P
	1
	2
	2
	0
	1
	
	Показатель 6 «Количество поверенных индивидуальных приборов учета холодной воды»
	единиц
	41,000
	41,000
	1,000
	
	1

	P
	1
	2
	2
	0
	2
	
	Административное мероприятие 2.02 «Предоставление информации жителям о необходимости оснащения жилых помещений многоквартирных домов индивидуальными приборами учета энергетических ресурсов»
	да/нет
	да
	да
	 - 
	
	

	P
	1
	2
	2
	0
	2
	
	Показатель 1 «Доля многоквартирных домов, жители которых проинформированы управляющей организацией о необходимости оснащения жилых помещений многоквартирных домов индивидуальными приборами учета энергетических ресурсов»
	процентов
	100,000
	100,000
	1,000
	
	1


	Наименование критерия
	Значение критерия

	1. Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы 
	0,828

	2. Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы 
	0,989

	2.1. Средний индекс достижения плановых значений показателей целей муниципальной программы 
	1,013

	2.2. Средний индекс достижения плановых значений показателей задач подпрограмм муниципальной программы 
	0,953

	2.3. Средний индекс достижения плановых значений показателей мероприятий (административных мероприятий) подпрограмм муниципальной программы 
	1,000

	3. Показатель качества планирования муниципальной программы 
	0,923

	4. Коэффициент управления муниципальной программой 
	0,000

	5. Критерий эффективности реализации муниципальной программы 
	0,882


	
	Приложение 2
к отчету о реализации и оценке 
эффективности муниципальной программы

	
	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Город Северодвинск»

	
	за 2025 финансовый год, утвержденному распоряжением 
Администрации Северодвинска
от ______________ №___________



Информация

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства 

муниципального образования «Город Северодвинск» 
	Вид нормативного правового акта
	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя, ответственного за подготовку нормативного правового акта
	Ожидаемые сроки принятия нормативного правового акта

(в соответствии с Программой)
	Фактические сроки утверждения и номер нормативного правового акта
	Оценка регулирующего воздействия на практическое достижение цели Программы

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Постановление Администрации Северодвинска 
	Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска (далее – Комитет ЖКХ, ТиС) 
	2025 год,

приведение Программы в соответствие с решениями Совета депутатов Северодвинска при изменении объемов финансирования мероприятий
	04.08.2025 № 328-па
	Приведение Программы в соответствие с решением Совета депутатов Северодвинска от 12.12.2024 № 181 «О бюджете муниципального округа Архангельской области «Город Северодвинск» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» было связано с изменением объемов финансовых средств подпрограммы 1, подпрограммы 2: изменены объемы финансирования мероприятий 1.01, 1.05, 1.06, 1.08, 1.14, 1.21, 1. 22, задачи 1, 2.01 задачи 2 подпрограммы 1; изменены объемы финансирования мероприятия 2.01 задачи 2 подпрограммы 2. Изменены значения показателя 2, показателя 4, показателя 5 цели Программы. Изменено значение показателя 1, показателя 2 задачи 2 подпрограммы 1. Изменены значения показателя 1, показателя 2, задачи 1, подпрограммы 2. Изменено значение показателя 3, задачи 2, подпрограммы 2

	2. Постановление Администрации Северодвинска 
	Комитет ЖКХ, ТиС
	2025 год,

приведение Программы в соответствие с решениями Совета депутатов Северодвинска при изменении объемов финансирования мероприятий
	24.11.2025 № 447-па
	Приведение Программы в соответствие 
с решением Совета депутатов Северодвинска от 26.06.2025 № 210
«О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска 
«О бюджете муниципального округа Архангельской области «Город Северодвинск» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» было связано с изменением объемов финансовых средств подпрограммы 1:

изменены объемы финансирования мероприятия 1.21 задачи 1 подпрограммы 1. Значения показателей цели и задач не изменились.

	3. Постановление Администрации Северодвинска 
	Комитет ЖКХ, ТиС
	2025 год,

приведение Программы в соответствие с решениями Совета депутатов Северодвинска при изменении объемов финансирования мероприятий
	23.01.2026 № 19-па
	Приведение Программы в соответствие 
с решением Совета депутатов Северодвинска от 25.09.2025 № 222
«О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска 
«О бюджете муниципального округа Архангельской области «Город Северодвинск» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» было связано с изменением объемов финансовых средств подпрограммы 2: изменены объемы финансирования мероприятия 1.01 задачи 1 подпрограммы 2. Значения показателей цели и задач не изменились

	4. Постановление Администрации Северодвинска 
	Комитет ЖКХ, ТиС
	2025 год,

приведение Программы в соответствие с решениями Совета депутатов Северодвинска при изменении объемов финансирования мероприятий
	11.02.2026 № 59-па
	Приведение Программы в соответствие 
с решением Совета депутатов Северодвинска от 27.11.2025 № 240
«О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска 
«О бюджете муниципального округа Архангельской области «Город Северодвинск» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» было связано с изменением объемов финансовых средств подпрограммы 2: изменены объемы финансирования мероприятия 2.01 задачи 2 подпрограммы 2. Значения показателей цели и задач не изменились

	5. Постановление Администрации Северодвинска
	Комитет ЖКХ, ТиС
	2026 год,

приведение Программы в соответствие со сводной бюджетной росписью
	02.04.2026 № 154-па
	Приведение Программы в соответствие со сводной бюджетной росписью на 31.12.2025 было связано с изменением объемов финансовых средств подпрограммы 2: изменены объемы финансирования мероприятий 2.01, задачи 2 подпрограммы 2. Значения показателей цели и задач не изменились


